*Номер проекта (в СЭДе) 19\_* *02655*

Проект постановления мэрии  
города Новосибирска

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A32EDD8A412876C2839986656FC88AC38A2AE22A1C4028B72443C7DC982AEAC) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», [Положением](consultantplus://offline/ref=A32EDD8A412876C2839986736CA4D4CA8129BB2715432BE27E1C9C81CFA3DA9459A3010B4EAFE4C20BBC3B21E4C) об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, [Порядком](consultantplus://offline/ref=A32EDD8A412876C2839986736CA4D4CA8129BB271D4021E27A16C18BC7FAD6965EAC5E1C49E6E8C30BBC3A132DE9C) принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=A32EDD8A412876C2839986736CA4D4CA8129BB271D4026E97F13C18BC7FAD6965E2AECC) города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 [№ 4558](consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E978F312659E75F499828789346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638CF1C4D0D4E688B1NBnFK), от 29.12.2018 [№ 4774](consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E978F312659E75F49C8A8789346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638CF1C4D0D4E688B1NBnFK), от 21.05.2019 № 1801), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»:

1.1.1. В строке «Разработчики Программы» слова «департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИиП)» исключить.

1.1.2. В строке «Исполнители Программы» слова «ДПИиП», «департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее – ДСиИ)» и «муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горсвет» (далее - МКУ «Горсвет»)» исключить.

1.1.3. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «1606,0» заменить на «1616,84».

1.1.4. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «901130,31» заменить цифрами «1095210,99», цифры «168233,10» цифрами «213383,10», цифры «265746,39» на «414677,07».

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» строку 1.2 таблицы 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы» абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«Комплексное благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным [перечнем](#Par2017) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, установленным приложением 2 к Программе, адресным [перечнем](#Par2191) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска, установленным приложением 3 к Программе. Благоустройство территорий общего пользования без привлечения средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с адресным [перечнем](#Par2017) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве без привлечения средств федерального бюджета в 2019 – 2022 годы, установленным приложением 2.1 к Программе. Общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, могут быть исключены из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной правовым актом Губернатора Новосибирской области, в порядке, установленном такой комиссией.».

1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить приложением 2.1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве без привлечения средств федерального бюджета в 2019 – 2022 годы» в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города Новосибирска | А. Е. Локоть |

Терешкова

227 53 10

ДКСиМП

Разослать:

1. Прокуратура города Новосибирска

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области ‑ 2 экз.

3. ДКСиМП

4. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А.

5. Заместитель мэра города Новосибирска Скатов А. В.

6. Заместитель мэра города Новосибирска Сафиуллин Д. Э.

7. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз.

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель мэра города Новосибирска |  | В. А. Шварцкопп |
| Заместитель мэра города Новосибирска |  | Д. Э. Сафиуллин |
| Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |  | А. В. Терешкова |
| Начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города |  | Д. Г. Перязев |
| Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |  | Р. В. Дронов |
| Начальник департамента промышленности, инновационной политики и предпринимательства |  | А. Н. Люлько |
| Начальнику департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска |  | А. А. Горнштейн |
| Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска |  | А. В. Веселков |
| Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска |  | Л. А. Уткина |
| Начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска |  | М. Н. Столяров |
| Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска |  | М. А. Маслова |
| Начальник управления документационного обеспечения мэрии города Новосибирска |  | М. Б. Барбышева |

Приложение 1

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 36,0 | 39,0 | 159,84 | 625,0 | 670,0 | 123,0 | 1616,84 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению мэрии

города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**4. Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица  измерения | Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок ис-полнения мероприятия, годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц  в реализацию мероприятий по благоустройству1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество | единиц | 106 | 463 | 903 | 903 | 903 | 4223 | ДЭЖКХ, ДТиДБК, МКУ «УТН», привлечен-ные организа-ции, админист-рации, управляю-щие организа-ции, заинтере-сованные лица | 2018 – 2022 |
| Сумма затрат2, в том числе: | тыс. рублей | 250990,91 | 234251,54 | 112072,80 | 15324,224 | 15324,224 | 627963,694 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 151517,70 | – | – | – | 251529,00 |
| областной бюджет Новосибирс-кой области | тыс. рублей | 128208,32 | 8463,30 | – | – | – | 136671,62 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 22771,29 | 74270,54 | 109518,76 | 12770,184 | 12770,184 | 232100,954 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 7662,12 |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15628,48 | 11518,48 | 0,00 | 8018,48 | 8018,48 | 43183,92 | ДЭЖКХ, МКУ «УТН», привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018– 2019, 2021– 2022 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 15628,48 | 11518,48 | 0,00 | 8018,48 | 8018,48 | 43183,92 |
| 1.1.3 | Инвентаризация благоустройства дворовых территорий | Количество | единиц | – | 4402 | – | – | – | 4402 | ДЭЖКХ, привлеченные организации, администрации, управляющие организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 2500,00 | – | – | – | 2500,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 2500,00 | – | – | – | 2500,00 |
| Итого по подпункту 1.1: | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 266619,39 | 248270,02 | 112072,80 | 23342,704 | 23342,704 | 673647,614 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 151517,70 | – | – | – | 251529,00 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 8463,30 | – | – | – | 136671,62 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 38399,77 | 88289,02 | 109518,76 | 20788,664 | 20788,664 | 277784,874 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 7662,12 |
| 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Михайлов-ская набережная» от парка «Городское Начало» до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа) | Количество | тыс.  кв. м | 39,0 | – | – | – | – | 39,0 | ДКСиМП, ДТиДБК,  МКУ «Горзеленхоз»,  МКУ «Гормост»,  привлеченные организации | 2018 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 148169,16 | – | – | – | – | 148169,16 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | – | – | – | – | 104194,10 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | – | – | – | – | 29388,08 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14586,98 | – | – | – | – | 14586,98 |
| 1.2.2 | Благоустрой-ство иных обществен-ных территорий в соответствии с адресным перечнем обществен-ных территорий, нуждающих-ся в благоустрой-стве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, включая разработку проектно-сметной документа-ции, проведение благоустрои-тельных работ, в том числе: | Количество | единиц/тыс. кв. м | 2/– | 2/149,0 | 3/625,0 | 3/670,0 | -/123,0 | 10/1567,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз»,  МБУК ПКиО «Бугринская роща», МАУК ПКиО «Заельцовский», привлеченные организации | 2018 – 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 122734,88 | 31235,005 | 31235,005 | 31235,005 | 229825,385 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | – | 103765,60 | – | – | – | 103765,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 4323,40 | – | – | – | 4323,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 14645,88 | 31235,005 | 31235,005 | 31235,005 | 121736,385 |
| 1.2.2.1 | Благоустройство Монумента Славы (сквер Славы, ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова), Затулинского дисперсного парка («Затулинский городок аттракционов», сквер «Союз Кировчан»), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | 2/– | –/149,0 | –/105,0 | – | – | 2/254,0 | ДКСиМП,  ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз»,  МБУК ПКиО «Бугринская роща», привлеченные организации | 2018 – 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 116094,71 | – | – | – | 129480,21 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | – | 103765,60 | – | – | – | 103765,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 4323,40 | – | – | – | 4323,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 8005,71 | – | – | – | 21391,21 |
| 1.2.2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | 2 | – | – | – | – | 2 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2018, 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 2316,81 | – | – | – | 15702,31 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 2316,81 | – | – | – | 15702,31 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | 149,0 | 105,0 | – | – | 254,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МБУК ПКиО «Бугринская роща», привлеченные организации | 2019, 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 113777,90 | – | – | – | 113777,90 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | – | 103765,60 | – | – | – | 103765,60 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 4323,40 | – | – | – | 4323,40 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 5688,90 | – | – | – | 5688,90 |
| 1.2.2.2 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Заельцовский», зеленой (озелененной) территории в пойме реки Каменки, включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | – | 2/– | –/520,0 | – | – | 2/520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МАУК ПКиО «Заельцовский», привлеченные организации | 2019, 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 6640,17 | – | – | – | 6640,17 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 6640,17 | – | – | – | 6640,17 |
| 1.2.2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | – | 2 | – | – | – | 2 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МАУК ПКиО «Заельцовский», привлеченные организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 6640,17 | – | – | – | 6640,17 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 6640,17 | – | – | – | 6640,17 |
| 1.2.2.2.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | – | 520,0 | – | – | 520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», МАУК ПКиО «Заельцовский», привле-ченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| 1.2.2.3 | Благоустройство набережной реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 – 9), Инюшенского бора, бульвара по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | – | – | 3/– | –/670,0 | – | 3/670,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2020,2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | 31235,005 | – | – | 31235,005 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | 31235,005 | – | – | 31235,005 |
| 1.2.2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | – | – | 3 | – | – | 3 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | 31235,005 | – | – | 31235,005 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | 31235,005 | – | – | 31235,005 |
| 1.2.2.3.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | – | – | 670,0 | – | 670,0 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| 1.2.2.4 | Благоустройство озера Мышкино, сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Арбузова), транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина), включая: | Количество | единиц/тыс. кв. м | – | – | – | 3/– | –/123,0 | 3/123,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2021,2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | 31235,005 | 31235,005 | 62470,005 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | 31235,005 | 31235,005 | 62470,005 |
| 1.2.2.4.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | – | – | – | 3 | – | 3 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – |  | 31235,005 | – | 31235,005 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | 31235,005 | – | 31235,005 |
| 1.2.2.4.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | – | – | – | – | 123,0 | 123,0 | ДТиДБК, МКУ «Горзеленхоз», привлеченные организации | 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | – | – | – | 31235,005 | 31235,005 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | – | – | – | 31235,005 | 31235,005 |
| 1.2.3 | Проведение инвентаризации общественных территорий | Количество | актуализированных паспортов благоустройства общественных территорий | – | – | 237 | – | – | 237 | ДТиДБК, ДКСиМП, администрации, привлеченные организации | 2020 |
| 1.2.4 | Заключение соглашений по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц | Количество | соглашений | 1 | – | – | – | – | 1 | ДКСиМП | 2018 |
| 1.2.5 | Благоустройство территорий общего пользования без привлечения средств федерального бюджета | Количество | тыс. кв. м | – | 10,84 | – | – | – | 10,84 | ДКСиМП, привлеченные организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | – | 43568,84 | – | – | – | 43568,84 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | – | 43000,00 | – | – | – | 43000,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | – | 568,84 | – | – | – | 568,84 |
| Итого по подпункту 1.2: | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 161554,66 | 166303,72 | 31235,005 | 31235,005 | 31235,005 | 421563,385 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | 103765,60 | – | – | – | 207959,70 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | 47323,40 | – | – | – | 76711,48 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 27972,48 | 15214,72 | 31235,005 | 31235,005 | 31235,005 | 136892,205 |
| 1.3. Формирование единого облика города Новосибирска | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Публикация в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятий | – | 1 | – | – | – | 1 | ДСиА | 2019 |
| 1.3.2 | Организация открытых встреч с населением по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятий | 1 | – | – | – | – | 1 | ДСиА, администрации, УОС | 2018 |
| 1.3.3 | Оформление паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске | Количество | паспортов | 170 | 250 | 360 | 520 | 750 | 2050 | ДСиА | 2018 – 2022 |
| 1.3.4 | Разработка концепции системы навигации и ориентирующей информации для населения города Новосибирска | Количество | концепций | – | – | – | – | 1 | 1 | ДСиА, ДТиДБК, ДКСиМП | 2022 |
| 1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество домовладений | тыс.  единиц | – | – | 15 | 16 | 16 | 47 | Администрации, привлеченные организации | 2020–2022 |
| 1.4.2 | Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска | Количество | адресных перечней | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | Администрации | 2020–2022 |
| Итого по пункту 1: | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 414573,74 | 143307,80 | 54577,70 | 54577,70 | 1095210,99 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 255283,30 | – | – | – | 459488,70 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 55786,70 | – | – | – | 213383,10 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 103503,74 | 140753,76 | 52023,66 | 52023,66 | 414677,07 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 7662,12 |
| Итого по Программе: | | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 414573,74 | 143307,80 | 54577,70 | 54577,70 | 1095210,99 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 255283,30 | – | – | – | 459488,70 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 55786,70 | – | – | – | 213383,10 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 103503,74 | 140753,76 | 52023,66 | 52023,66 | 414677,07 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 7662,12 |

|  |
| --- |
| Примечания: 1 – мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета Новосибирской области, подлежат включению в Программу на 2023, 2024 годы в соответствии с бюджетом города Новосибирска на соответствующий год;  2 – итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления;  3 – количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц;  4 – ожидаемый объем бюджетных ассигнований;  5 – мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**6. Финансовое обеспечение Программы**

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации Программы по годам | | | | | Всего по Программе |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Федеральный бюджет, в том числе: | 204205,40 | 255283,30 | – | – | – | 459488,70 |
| ДЭЖКХ | 100011,30 | 151517,70 | – | – | – | 251529,00 |
| ДКСиМП | 99835,82 | – | – | – | – | 99835,82 |
| ДТиДБК | 4358,28 | 103765,60 | – | – | – | 108123,88 |
| 2 | Областной бюджет Новосибирской области, в том числе: | 157596,40 | 55786,70 | – | – | – | 213383,10 |
| ДЭЖКХ | 128208,32 | 8463,30 | – | – | – | 136671,62 |
| ДКСиМП | 28158,82 | 43000,00 | – | – | – | 71158,82 |
| ДТиДБК | 1229,26 | 4323,40 | – | – | – | 5552,66 |
| 3 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 66372,25 | 103503,74 | 140753,76 | 52023,66 | 52023,66 | 414677,07 |
| ДЭЖКХ | 38399,77 | 88289,02 | 109518,76 | 20788,66 | 20788,66 | 277784,87 |
| ДКСиМП | 10967,22 | 7209,01 | 31235,00 | 31235,00 | 31235,00 | 111881,23 |
| ДТиДБК | 17005,26 | 8005,71 | – | – | – | 25010,97 |
| 4 | Внебюджетные источники, в том числе: | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 7662,12 |
| ДЭЖКХ | – | – | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 7662,12 |
|  | Итого: | 428174,05 | 414573,74 | 143307,80 | 54577,70 | 54577,70 | 1095210,99 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение 2.1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды" на 2018 - 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве без привлечения средств федерального бюджета в 2019 – 2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории | Площадь благоустройства, тыс. кв. м | Виды работ, планируемых к выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория, прилегающая к светомузыкальному фонтану в парке культуры и отдыха «Центральный» | 10,84 | ремонт пешеходного покрытия (укладка покрытия с бетонной тротуарной плиткой, установка бортовых камней);  оборудование для маломобильных групп населения,  установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);  оборудование электроосвещения, электроснабжения;  восстановление газонов;  озеленение (обрезка и валка аварийных деревьев, высадка деревьев, высадка многолетников);  устройство дренажа и отвод грунтовых вод в систему канализации. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_